ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1

К  распоряжению  № 71   от 19.12.2013г.   УТВЕРЖДАЮ :

Глава  администрации

Сельского  поселения

Новая  Бинарадка    _____________Мокеев В.В.

19 декабря  2013г.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

По  подготовке  и  пропуску  паводковых  вод  на  территории  сельского  поселения Новая   Бинарадка  в 2014 год.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку , а в случае подтопления провести промывку и хлорирование. | По мере необходимости | Ставрополь ресурс сервис |
| 2 | Провести ревизию и устранить дефекты плотин мостов, водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, отмостков жилых и производственных помещений | До наступления паводка | Администрация с.п. Мокеев В.В. |
| 3 | Провести очистку от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных помещений | До 08.03.2014г | Владельцам собственности |
| 4 | Своевременно обеспечить запасы топлива для котельных, продовольствие для населения, кормов для скота | до 1марта 2014г. | глава сельского поселения, руководители а\ф»БАМ, начальник участка ЖКХ |
| 5. | Определить возможные места подтопления населенных пунктов, и отработать планы эвакуационных мероприятий в ЧС, связанных с паводком | До 08 марта 2014г. | Владельцы собственности , администрация поселения |
| 6. | Для ликвидации возможного возникновения ЧС –обеспечить запас необходимых строительных материалов и предусмотреть выделение необходимой техники | до 1 марта 2014г. | Руководители предприятий СДЭУ, АвтоВАЗтранс |
| 7. | Временно запретить проезд по а/мобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10тонн. | С 01 апреля | СДЭУ, АвтоВАЗтранс Администрация с.п. |
| 8. | Провести очистку от снега обочин дорог, водопроводные сооружения ,сделать водоотводы | До 10марта | СДЭУ, АвтоВАЗтранс администрация сельского поселения |
| 9. | Организовать на период паводка круглосуточное дежурство | По мере необходимости | Противопаводковая комиссия , администрация сельского поселения |
| 10. | Определить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных ЧС, связанных с паводком | Весь период | Лукичев А.В. |